涪陵区江北街道邓家村全域土地综合整治项目带机劳务外协

优选文件

采购人： 重庆华地资环科技有限公司

2023 年12月14日

目  录

- 竞选须知

第二部分  优选信息

第三部分  竞选文件格式

第四部分  评审办法

第一部分  竞选须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | WX2023030（HD） |
| 2 | 项目名称 | 涪陵区江北街道邓家村全域土地综合整治项目 |
| 3 | 工程地点 | 涪陵区江北街道邓家村 |
| 4 | 优选内容 | 项目带机劳务外协 |
| 5 | 优选方式 | 库内优选 |
| 6 | 资金来源 | 专项债券资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 安全文明施工要求：文明施工，无安全事故。 |
| 8 | 工期要求 | 工期365天，以合同签订之日起计算。 |
| 9 | 竞选人资质要求 | 具备独立的企业法人资格、有效的营业执照及安全生产许可证等，详见优选信息 |
| 10 | 社保及商业保险要求 | 1.竞选人已为拟投入本项目的项目负责人、安全员、特种设备操作人员等项目人员购买社保，并提供社保缴纳证明。 2.竞选人应承诺在中选后为本项目所有现场管理及作业人员购买保额不低于80万/人的商业保险。 |
| 11 | 踏勘现场 | 竞选人应于2023年12月18日前自行开展现场踏勘并获取踏勘证明,优选时未提交踏勘证明的竞选人不得进入评审程序。 现场踏勘联系人：李波，电话：13996111799 |
| 12 | 分包 | 不允许。 |
| 13 | 计价方式 | 固定单价 |
| 14 | 最高限价 | 最高竞选总价为460万元（大写：肆佰陆拾万元），竞选报价高于最高竞选总价和最高竞选单价的，其竞选将被否决。 |
| 15 | 竞选保证金 | 无 |
| 16 | 竞选人书面质疑和采购人书面答疑 | 1.竞选人质疑：竞选人的质疑应以书面、传真或电子文档形式，于优选截止时间前24小时，向采购人递交或发送； 2.采购人书面答疑：采购人于优选截止日期前，以书面、传真、或电子文档形式答复竞选人质疑； 3.详情咨询电话：张老师/电话：81925845。 |
| 17 | 竞选文件数量 | 竞选文件一正两副，打印装订成册密封完好。 |
| 18 | 竞选截止时间和地点 | 1.竞选文件递交截止时间：2023年12月19日10时前； 2.竞选文件递交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆华地资环科技有限公司1705会议室。 |
| 19 | 优选评审会 | 1.时间：2023年12月19日10时； 2.地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆华地资环科技有限公司1705会议室。 |
| 20 | 工程款支付 | 按合同约定。 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分 |
| 22 | 优选文件领取/竞选报名回执 | 1.优选文件在重庆华地资环科技有限公司网站（www.cqdky.com）下载； 2.竞选报名回执盖章扫描后于2023年12月18日17时前发至邮箱：cqdyylw@163.com确认报名； 3.未按时发送竞选报名回执，竞选文件将被拒收。 |

第二部分  优选信息

一、采购人：重庆华地资环科技有限公司

二、竞选人资质与合格条件要求：

1.具备独立的企业法人资格，具备有效的营业执照，未处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；

2.具备有效的安全生产许可证；

3.具备承接项目的技术能力，提供拟派驻现场的项目负责人、安全员名单，并附个人资格证书及社保证明。专职安全管理人员（安全员）应具备C类及以上安管人员资格证书；

4.提供现场踏勘证明。

三、项目工程概况：

1.工程名称：涪陵区江北街道邓家村全域土地综合整治项目

2.工程地点：涪陵区江北街道邓家村。

3.工程内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等。

4.工作量：

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 限价（元） | 总价（元） | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯田整治 | hm2 | 117.4315 | 16700.00 |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、犁底层重构、泡田打浆、田坎修筑等费用 |
| 2 | 条田整治 | hm2 | 21.648 | 24500.00 |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、犁底层重构、泡田打浆、田坎修筑等费用 |
| 3 | 格田整治 | hm2 | 8.5766 | 15000.00 |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、犁底层重构、泡田打浆、田坎修筑等费用 |
| 4 | 旱改水 | hm2 | 1.5142 | 25000.00 |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、犁底层重构、泡田打浆、田坎修筑等费用 |
| 5 | 台面重构 | hm2 | 165.7254 | 6200.00 |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、人工细部平整、田坎修筑等费用 |
| 6 | 恢复地类整治 | hm2 | 16.8783 | 6100.00 |  | 机械进行清杂、表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、人工细部平整等费用 |
| 7 | 低效园林地开发 | hm2 | 4.2176 | 7500.00 |  | 机械进行清杂、表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、人工细部平整等费用 |
| 8 | 新修蓄水池 | 座 | 1 | 40000.00 |  | 土方开挖、底板及池壁钢筋和混凝土浇筑，土方回填及栏杆修筑等 |
| 9 | 引水管 | m | 774.2 | 25.00 |  | 土方开挖、土方回填、管道安装等 |
| 10 | φ300mm涵管 | m | 7.5 | 40.00 |  | 土方开挖、土方回填、管道安装等 |
| 11 | 沟带路 | m | 349.3 | 120.00 |  | 土方开挖、土方回填、沟底和沟壁施工、道路混凝土浇筑等 |
| 12 | 排水沟 | m | 132.3 | 80.00 |  | 土方开挖、土方回填、沟底和沟壁施工施工等 |
| 13 | 排水管 | m | 479.1 | 20.00 |  | 土方开挖、土方回填、管道安装等 |
| 14 | 镇墩 | 个 | 4 | 87.00 |  | 土方开挖、土方回填、混凝土浇筑和养护等 |
| 15 | 阀门井 | 个 | 28 | 100.00 |  | 土方开挖、土方回填、底板混凝土浇筑、侧壁砌体砌筑等 |
| 16 | 3.5m宽田间道 | m | 1864 | 60.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 17 | 田间道交叉口 | 个 | 6 | 1200.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 18 | 田间道弯道加宽 | 个 | 2 | 500.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 19 | 田间道错车道 | 个 | 2 | 1800.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 20 | 田间道回车位 | 个 | 1 | 1500.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 21 | 2m宽生产路 | m | 1870 | 30.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 22 | 生产路交叉口 | 个 | 9 | 80.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 23 | 1.5m宽生产便道 | m | 3133 | 40.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |  |
| 24 | 改建2.0m宽生产路 | m | 169 | 40.00 |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |  |
| 25 | 新修1.5m宽木栈道 | m | 446 | 180.00 |  | 土方开挖、基础结构安装、木质路面安装等 |  |
| 26 | 生产路缓冲带I型 | m | 3917 | 5.00 |  | 土方平整及翻耕等 |  |
| 27 | 生产路缓冲带II型 | m | 2133 | 5.00 |  | 土方平整及翻耕等 |  |
| 28 | 田间道缓冲带I型 | m | 1479 | 5.00 |  | 土方平整及翻耕等 |
| 29 | 田间道缓冲带II型 | m | 4496 | 5.00 |  | 土方平整及翻耕等 |
| 30 | 田间道缓冲带III型 | m | 6292 | 6.00 |  | 土方平整及翻耕等 |
| 31 | 景观墙 | m | 219 | 80.00 |  | 土方开挖、基础和侧墙砌体砌筑、面层铺设等 |
| 32 | 鱼凼 | 个 | 15 | 200.00 |  | 土方开挖、土方回填，凼底和侧墙砌体砌筑等 |
| 33 | 拦鱼栅 | 个 | 15 | 100.00 |  | 预制成品安装 |
| 34 | 渔沟 | m | 1413 | 50.00 |  | 土方开挖、土方回填及夯实等 |
| 35 | 节点工程 | 个 | 6 | 500.00 |  | 土方开挖、土方回填，凼底和侧墙砌体砌筑等 |
| 36 | 生态农田庭院 | m2 | 2403.4 | 2.00 |  | 土方开挖、土方回填及翻耕等 |
| 37 | 居民点栅栏 | m | 1856 | 30.00 |  | 土方开挖、土方回填及栅栏安装等 |
| 38 | 成品仿古实木六角凉亭 | m2 | 6 | 2000.00 |  | 土方开挖、土方回填及预制凉亭安装等 |
| 小计 |  |  |  |
| 备注：1、报价包含涉及该项目所有村镇土地协调，道路使用、借道协调等所有协调及费用。 2、根据前期资料，预估工作量；最终以设计图为准进行调整。 |

5.竞选最高限价：竞选最高限总价为460万元（大写：肆佰陆拾万元），竞选人的报价不得超过最高限价总价和最高竞选单价，否则由评审小组作否决竞选处理。

四、竞选要求

1.工期：工期365天，以合同签订之日起计算。

2.质量：

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.资金支付：按项目业主单位付款进度、付款比例（包括扣款）相应支付。

4.工人现场的衣食住行等花费，由中选单位自理。

五、废选条件：

1.只接受唯一报价，价格不一致的竞选文件视为废选；

2.竞选人提供的竞选文件密封不完好；

3.有明显串选、围选、作假等违规行为；

4.竞选文件中提到的要求但未明确响应的。

六、竞选保证金：无

七、竞选时间、地点：

竞选人应于2023年12月19日10时前将竞选文件递交到重庆华地资环科技有限公司1705 室，逾期未递交竞选文件的视为弃权。

八、评审时间：2023年12月19日10时

九、评审地点：重庆华地资环科技有限公司1705室

十、身份核对：竞选人法定代表人参加的在优选评审前核对身份证原件，委托代理人参加的核查受委托人身份证原件及授权委托书，核对不一致的视为废选。

十一、评审办法：本次优选依据国家相关法律、法规，结合本项目的特点，坚持公开、公平、公正，采用综合评分法确定中选单位，评审标准见下表，以竞选人得分最高者确定为中选单位。

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（A） 80% | 80 | 有效的竞选报价中的最低报价为竞选基准价，按照下列公式计算每个竞选人的报价得分。报价得分=（竞选基准价/竞选报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 业绩（B） 5% | 5 | （1）竞选人提供施工类劳务项目业绩，提供该业绩的合同协议书及其他能证明的佐证材料，同时还需提供该业绩的项目业主的有效联系方式，便于采购人对业绩进行核实。 （2）经评审小组核实满足要求的业绩，每个得5分，最高得5分。 |
| 3 | 施工组织保障措施（C） 5% | 5 | （1）针对本项目，有编制施工组织设计方案，含安全作业、进度、质量保证等措施。方案总体思路清楚且合理可行，设备选型、数量满足要求，施工顺序，人员安排及工期合理，质量技术要求、安全保障措施明确，并符合相关技术规范。 （2）竞选人应结合本项目施工工作内容及要求，提出针对性强的施工工艺、质量保证措施、安全保障措施等等。 （3）根据提交资料情况横向比较，优得5分，良得3分，一般得1分，差或无施工组织设计方案得0分。 |
| 4 | 安全投入及管控措施（D） 5% | 5 | （1）针对本项目安全风险特点，竞选人应在施工组织设计方案中编制安全投入及管控措施专章。安全投入应包含人力、物力、财力、安全教育和培训等具体投入量，能取得较好的实际效果，针对性强。根据竞选人的施工组织设计方案，全面梳理本项目施工区域存在的安全风险点，并提出相应的管控措施及明确管控责任人，现场所有人员的安全管控措施到位。 （2）根据提交资料情况横向比较，优得5分，良得3分，一般得1分，差或无安全投入及管控措施专章得0分。 |
|  | 项目人员配置（E） 3% | 3 | 1、项目负责人（2分） 竞选人拟投入本项目项目负责人具备二级建造师职业资格证书得2分，未提供不得分。 2、特种设备操作人员（1分） 竞选人须承诺（格式自拟）：提供满足本项目所需的机械设备操作人员（持证上岗），提供的得1分，未提供不得分。 竞选人须提供以上人员有效职业资格证书复印件和竞选人为以上人员购买2023年5月至今半年及以上社保缴纳证明，并加盖竞选人公章。 |
|  | 项目设备配置（F） 2% | 2 | 提供本项目所需机械设备（150型挖掘机、200型挖掘机、推土机、压路机等）的购买发票复印件（产权所有人必须为竞选人）或租赁合同的得2分，每种类别机械提供一份及以上得0.5分，全部提供的得2分，未提供不得分。 |
| 竞选人得分 | 竞选人得分=A+B+C+D+E+F。 |

十二、优选报名

# 竞选报名回执

致：重庆华地资环科技有限公司

经我公司认真研读贵单位发布的关于涪陵区江北街道邓家村全域土地综合整治项目劳务外协的优选公告及优选文件，已获悉并知晓贵公司优选要求，决定参与该项目的劳务外协的竞选。

| 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |

注：请在规定时间内将该报名回执加盖公章扫描后发送给采购人，逾期无效，无公章无效！

竞选人：XXXXXX（盖章）

日    期：XX年XX月XX日

- 竞选文件格式

竞选人必须按下述顺序和要求编写装订竞选文件：

一、竞选文件封面格式

二、竞选函

三、竞选报价明细表

四、承诺函

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书（评审时出示原件及身份证）

七、现场踏勘证明（现场联系人签字）

八、竞选人类似项目业绩

九、营业执照

十、竞选人须提交的其他资质文件

十一、项目施工组织设计方案

十二、拟派驻项目人员表及资格证书

十三、社保证明

十四、竞选人需说明的其他问题

一、竞选文件封面

涪陵区江北街道邓家村全域土地综合整治项目带机劳务外协

竞 选 文 件

竞 选 人：                                （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                （签字）

日期:       年    月       日

二、竞选函

致：   （采购人）

根据你方所发（售）的编号为            的项目优选文件，提交竞选文件正本一套和副本两套。我方的竞选总价为人民币：           (大写：    )（以最终完成的工作量据实结算）。竞选报价中已包含验收合格交付使用前的一切费用，并包含由于原材料及其他条件变化产生的风险。

（1）竞选人将按优选文件的规定履行合同责任和义务；

（2）竞选人已详细审查全部优选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；竞选人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）竞选人在优选有效期内撤回，其竞选保证金应被没收；

（4）一旦我方中选，我方保证自合同签订后    天内完成全部工作，并按照要求派驻人员负责现场，若人员不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

（5）与本次优选有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　             　　联系人：

电话：　　　　             　　　邮  箱：

竞选人：                                   （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                  （签字）

日期：        年    月     日

- 竞选报价明细表

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 总价（元） | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯田整治 | hm2 | 117.4315 |  |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、犁底层重构、泡田打浆、田坎修筑等费用 |
| 2 | 条田整治 | hm2 | 21.648 |  |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、犁底层重构、泡田打浆、田坎修筑等费用 |
| 3 | 格田整治 | hm2 | 8.5766 |  |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、犁底层重构、泡田打浆、田坎修筑等费用 |
| 4 | 旱改水 | hm2 | 1.5142 |  |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、犁底层重构、泡田打浆、田坎修筑等费用 |
| 5 | 台面重构 | hm2 | 165.7254 |  |  | 机械进行表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、人工细部平整、田坎修筑等费用 |
| 6 | 恢复地类整治 | hm2 | 16.8783 |  |  | 机械进行清杂、表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、人工细部平整等费用 |
| 7 | 低效园林地开发 | hm2 | 4.2176 |  |  | 机械进行清杂、表土剥离及回覆、表土调运、土方挖填平衡、人工细部平整等费用 |
| 8 | 新修蓄水池 | 座 | 1 |  |  | 土方开挖、底板及池壁钢筋和混凝土浇筑，土方回填及栏杆修筑等 |
| 9 | 引水管 | m | 774.2 |  |  | 土方开挖、土方回填、管道安装等 |
| 10 | φ300mm涵管 | m | 7.5 |  |  | 土方开挖、土方回填、管道安装等 |
| 11 | 沟带路 | m | 349.3 |  |  | 土方开挖、土方回填、沟底和沟壁施工、道路混凝土浇筑等 |
| 12 | 排水沟 | m | 132.3 |  |  | 土方开挖、土方回填、沟底和沟壁施工施工等 |
| 13 | 排水管 | m | 479.1 |  |  | 土方开挖、土方回填、管道安装等 |
| 14 | 镇墩 | 个 | 4 |  |  | 土方开挖、土方回填、混凝土浇筑和养护等 |
| 15 | 阀门井 | 个 | 28 |  |  | 土方开挖、土方回填、底板混凝土浇筑、侧壁砌体砌筑等 |
| 16 | 3.5m宽田间道 | m | 1864 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 17 | 田间道交叉口 | 个 | 6 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 18 | 田间道弯道加宽 | 个 | 2 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 19 | 田间道错车道 | 个 | 2 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 20 | 田间道回车位 | 个 | 1 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 21 | 2m宽生产路 | m | 1870 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 22 | 生产路交叉口 | 个 | 9 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 23 | 1.5m宽生产便道 | m | 3133 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 24 | 改建2.0m宽生产路 | m | 169 |  |  | 土方开挖、路基碾压、垫层铺设、混凝土浇筑和养护等 |
| 25 | 新修1.5m宽木栈道 | m | 446 |  |  | 土方开挖、基础结构安装、木质路面安装等 |
| 26 | 生产路缓冲带I型 | m | 3917 |  |  | 土方平整及翻耕等 |
| 27 | 生产路缓冲带II型 | m | 2133 |  |  | 土方平整及翻耕等 |
| 28 | 田间道缓冲带I型 | m | 1479 |  |  | 土方平整及翻耕等 |
| 29 | 田间道缓冲带II型 | m | 4496 |  |  | 土方平整及翻耕等 |
| 30 | 田间道缓冲带III型 | m | 6292 |  |  | 土方平整及翻耕等 |
| 31 | 景观墙 | m | 219 |  |  | 土方开挖、基础和侧墙砌体砌筑、面层铺设等 |
| 32 | 鱼凼 | 个 | 15 |  |  | 土方开挖、土方回填，凼底和侧墙砌体砌筑等 |
| 33 | 拦鱼栅 | 个 | 15 |  |  | 预制成品安装 |
| 34 | 渔沟 | m | 1413 |  |  | 土方开挖、土方回填及夯实等 |
| 35 | 节点工程 | 个 | 6 |  |  | 土方开挖、土方回填，凼底和侧墙砌体砌筑等 |
| 36 | 生态农田庭院 | m2 | 2403.4 |  |  | 土方开挖、土方回填及翻耕等 |
| 37 | 居民点栅栏 | m | 1856 |  |  | 土方开挖、土方回填及栅栏安装等 |
| 38 | 成品仿古实木六角凉亭 | m2 | 6 |  |  | 土方开挖、土方回填及预制凉亭安装等 |
| 小计 |  |  |  |
| 备注：1、报价包含涉及该项目所有村镇土地协调，道路使用、借道协调等所有协调及费用。 2、根据前期资料，预估工作量；最终以设计图为准进行调整。 |

竞选人：                                       （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                      （签字）

日期：        年    月     日

四、承诺函

致：    （采购人）

本公司作为本次优选项目的竞选人，郑重承诺：

- 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的优选。

三、竞选文件中所有关于竞选人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

五、一旦我公司中选，我公司保证为本项目所有现场管理及作业人员购买保额不低于80万/人的商业保险。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本竞选人将依法承担由此而产生的一切后果。

竞选人：                                      （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                     （签字）

日期：        年    月     日

五、法定代表人资格证明书

竞选人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：

系 （竞选人名称）      的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面/反面 | 法定代表人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

竞选人：                     （公章）

日期：          年     月     日

六、授权委托书

致：      （采购人）

兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”优选文件的竞选活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其竞选报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取优选文件起生效, 本次竞选工作结束后失效。

| 委托代理人身份证复印件正面/反面 | 委托代理人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

竞  选  人：                           (盖章)

法定代表人：                          （签字）

日      期：        年    月     日

七、现场踏勘证明

兹有                                                （竞选人）委派该公司工作人员                 ，身份证号：                   ，于     年     月     日会同贵单位现场联系人已对涪陵区江北街道邓家村全域土地综合整治项目进行了现场踏勘。经现场踏勘，该竞选单位对工作内容已充分了解。

现场联系人（签字）：

年      月      日

八、竞选人类似项目业绩

格式自拟，附业绩证明材料。

九、营业执照

十、竞选人须提交的其他资质文件

安全生产许可证等。

十一、项目施工组织设计方案

格式自拟

十二、拟派驻项目人员表及资格证书

| 序号 | 技术资格 | 姓名 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 安全员 |  |  |
| 注:可增行，表后附相应人员身份证复印件、资格证 |

十三、社保证明

（提供拟派驻现场的项目负责人、安全员社保证明）

十四、竞选人需说明的其他问题